SMLOUVA O DÍLO

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Výměna části kanalizačního potrubí a šachet v Hradišti“

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále i jen jako “Smlouva“)

Identifikační údaje objednatele:

Název kupujícího:	Obec Hradiště

Zastoupený: 		Mgr. Jaroslava Ladmanová

Sídlo:			Hradiště 24, 335 44 Kasejovice

IČO:			00256625

Telefon: 		724 378 138

E-mail: 		ou@obec-hradiste.cz

Doručovací adresa: 	Hradiště 24, 335 44 Kasejovice

Kontaktní osoba:	Mgr. Jaroslava Ladmanová

Na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

Identifikační údaje zhotovitele:

Název prodávajícího:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“, (společně s Objednatelem také jako „Smluvní strany“)

# PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavební práce (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Dílo je součástí projektu „Výměna části kanalizačního potrubí a šachet v Hradišti“, o jehož podporu požádal Objednatel Plzeňský kraj prostřednictvím programu PSOV na rok 2026.

- Stavební práce vykonávané při plnění Díla zahrnují především zemní práce a s tím spojené stavební úpravy (odstranění podkladů zpevněných ploch, frézování živičného krytu, hloubení jam, výměnu potrubí a šachet a následnou opravu poškozené komunikace a povrchů), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 (Soupis stavebních prací) této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce budou splňovat všechny technické parametry uvedené v této příloze.

- Doklady o provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek a protokoly o provedených zkouškách ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků zástupce objednatele budou předávány objednateli s fakturací zhotovitele podle postupu prací.

- Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

# MÍSTO A TERMÍN REALIZACE

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou a to do 30. 09. 2026.

- Doba realizace stavebních prací se stanovuje na:

- Převzetí staveniště Zhotovitelem a zahájená stavebních prací: 01. 06. 2026

- Předání staveniště Objednateli a ukončení stavebních prací nejdéle do: 30. 09. 2026

- Místo realizace Díla je v obci Hradiště u Kasejovic.

- Objednatel převezme hotové Dílo v místě plnění.

- Zhotovitel se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Díla Objednatele s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dílo předat. Objednatel musí datum a čas předání písemně potvrdit, jinak není povinen Dílo převzít.

- Lhůta pro předání Díla může být prodloužena jen v případě, že by Objednatel způsobil překážky v práci Zhotoviteli, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou Zhotovitel nebyl schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je Zhotovitel povinen Objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat, a to do 5 pracovních dní od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro předání Díla musí být přiměřený výše zmiňovaným překážkám.

# CENA DÍLA

- Celková cena za Dílo dle čl. I. této Smlouvy (dále jen „Cena díla“) je stanovena ve výši:

| Cena bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Samostatně DPH | Kč |
| Celkem včetně DPH | Kč |

- V Ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním zakázky.

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k Ceně díla daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, postačuje písemné oznámení Zhotovitele o takové změně.

- Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je nejvýše přístupná, maximální, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele.

- POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. 	Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění Díla a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění Díla.

2. 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

3. 	Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

4. 	Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.

5. 	Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.

6. 	Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.

7.	Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

8. 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

9. 	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

10.	V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel	poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před	zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

11.	Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

12.	Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

13.	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

14.	Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- O předání a převzetí díla sepíšou Smluvní strany předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i prohlášení Objednatele o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá převzít Dílo, je povinen uvést do zápisu své důvody.

- Dílo se považuje za ukončené jeho řádným provedením a předáním Objednateli.

- Objednatel převezme i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání Díla.

- Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Prokáže-li se, že za tyto vady a nedodělky Zhotovitel neodpovídá, má právo na náhradu nákladů za jejich odstranění.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel uhradí Cenu díla bezhotovostně bankovním převodem na účet Zhotovitele na základě jím vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu.

- Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu, pouze je-li Dílo bez vad a nedodělků, o čemž jsou Smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.

- Přílohou a součástí daňového dokladu musí být i Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Díla jakožto bezvadného.

- V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – nová lhůta splatnosti se počítá od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

- Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou Smluvních stran na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 7 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu stavby či rozhodnutí stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

- Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).

- Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

- Na realizaci díla nebudou poskytovány zálohy.

- Zhotovitel zajistí, aby příslušné účetní doklady splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu f); předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Faktura musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  - označení účetního dokladu a číslo,

  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,

  - předmět plnění a den splnění,

  - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

  - údaje pro daňové účely.

# SMLUVNÍ POKUTY

- Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s předáním Díla této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla včetně DPH včetně DPH za každý započatý den prodlení za nedostavení se k odstranění neodstranění vady a za neodstranění vady ve stanovené lhůtě dle čl. IX. odstavec 8. a 9 této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

- Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Objednatele požadovat současně náhradu vzniklé škody v plné výši.

- Výši smluvní pokuty považují Smluvní strany za přiměřenou. Splatnost smluvní pokuty je 15 kalendářních dnů od jejího vyúčtování.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo i s pomocí subdodavatelů, a v takovém případě odpovídá Objednateli za kvalitu stejně, jako by plnil sám.

- Objednatel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dílo, podepsat předávací protokoly a jednat ve všech věcech této Smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost zástupce ve věcech technických uvedených na 1. straně této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokoly a jednat ve všech věcech této Smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost zástupce ve věcech smluvních nebo technických uvedený na 1. straně této Smlouvy.

- Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoliv z údajů uvedených v hlavičce Smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou datové zprávy, nebo elektronicky emailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit v plné výši.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit po celou dobu výstavby bezpečnost na stavbě a nese odpovědnost za případné škody.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho subdodavateli.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím subdodavatelů včetně identifikace těchto subdodavatelů.

# VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ DOBA

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.

- Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců.

- Záruční doba se vztahuje na celé dílo. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zhotoveného Díla Objednatelem.

- Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, popř. oznámení emailem, obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail nebo adresu uvedené v záhlaví této Smlouvy, případně na aktuální kontakty Zhotovitele v případě jejich změny.

- Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- Zhotovitel je povinen dostavit se k odstranění nahlášené vady nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě havárie do 24 hodin. Porušení tohoto ujednání opravňuje Objednatele k účtování smluvní pokuty dle čl. VII. odstavec 2 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit uznanou vadu bez zbytečného odkladu, v případě havárie do 24 hodin, v případě vady bez vlivu na účel, kterému má dílo sloužit, ve sjednané lhůtě, která však nesmí být delší než 30 dnů. Neodstraní-li Zhotovitel uznanou vadu ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VII. odstavec 2 této Smlouvy.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

- Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto Smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

- Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

- Zhotovitel neprovádí Dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se Zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat Zhotovitele k odstranění zjištěných oprávněných vad při provádění Díla a poskytnout mu nejméně 10denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od Smlouvy po uplynutí této lhůty odstoupí.

- Pokud se u Objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má Zhotovitel nárok na Cenu díla nebo její část. Nárok na náhradu škody Zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

- Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

- Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, jako dodatek označených, vzestupně očíslovaných, které budou platné, budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoliv ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy pozbylo platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto Smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a jeden si ponechá Objednatel.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele.

- V případě, že Objednateli bude obecně závaznými předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této Smlouvě, souhlasí Zhotovitel s jejich zveřejněním a zpřístupněním.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Hradišti dne …	V … dne …

.............................................................	.............................................................

Mgr. Jaroslava Ladmanová	                            ….

starostka	                            ….

za Objednatele	                    za Zhotovitele

Příloha č. 1	Oceněný soupis stavebních prací